MEGA UNI STORE v3

Análisis de Brechas — Software vs Documentación

Mayo 2026  |  Versión 1.0

| 19 | 4 | 9 | 55% |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ Módulos Operativos | ⚠️ Módulos Parciales | ❌ Módulos Ausentes | 📊 Completitud Global |

1. Introducción y Alcance del Análisis

Este documento es el resultado del análisis exhaustivo del proyecto Mega Uni Store v3, un sistema de gestión multitienda desarrollado en PHP puro (arquitectura MVC sin framework). El análisis cubre la totalidad de la documentación disponible (archivos .md, documentos Word, PDF, Excel de historias de usuario, imágenes UML y esquemas SQL) y la contrasta punto a punto con la implementación real del código fuente.

El objetivo es identificar qué está completamente construido, qué está parcialmente implementado y qué aún no existe, para que el equipo pueda planificar los sprints restantes con claridad y precisión.

📁 Alcance del análisis: • 54 archivos .md de especificación técnica y funcional • 4 documentos Word (SRS, reporte de correcciones, diagramas, plan) • 1 archivo Excel con 91 historias de usuario y 373 escenarios (13 roles) • 2 esquemas SQL (backup.sql: 68 tablas + 6 vistas; mega_uni_store.sql: 74 entidades) • 1 diagrama ER en imagen PNG • ~240 archivos PHP (controladores, modelos, vistas, helpers) • ~115 rutas registradas en routes/web.php

2. Inventario de Documentación

2.1 Archivos Markdown (.md)

Se encontraron 54 archivos .md organizados por rol/módulo. La siguiente tabla lista los documentos principales con su estado de alineación con el código:

| Archivo / Documento | Tipo | Páginas/KB | Alineación con código |
| --- | --- | --- | --- |
| 00_SISTEMA_OVERVIEW.md | Arquitectura general | ~8 KB | ✅ Implementado |
| 01_ESTRUCTURA_BD.md | Schema BD | ~12 KB | ✅ Implementado |
| 02_CASOS_DE_USO.md | CU-01 a CU-20 | ~9 KB | ✅ Implementado |
| 03_FLUJOS_NEGOCIO.md | Flujos de negocio | ~6 KB | ✅ Implementado |
| SuperAdmin/00_ROL_OVERVIEW.md | Rol Superadministrador | ~5 KB | ✅ Implementado |
| SuperAdmin/01_USUARIOS.md | Gestión usuarios | ~7 KB | ✅ Implementado |
| SuperAdmin/02_TIENDAS.md | Gestión tiendas | ~6 KB | ✅ Implementado |
| Admin/00_ROL_OVERVIEW.md | Rol Administrador tienda | ~5 KB | ✅ Implementado |
| Admin/01_INVENTARIO.md | Módulo inventario | ~8 KB | ✅ Implementado |
| Admin/02_VENTAS.md | Módulo ventas/POS | ~7 KB | ✅ Implementado |
| Admin/03_REPORTES.md | Módulo reportes | ~6 KB | ✅ Implementado |
| Vendedor/00_ROL_OVERVIEW.md | Rol Vendedor | ~4 KB | ✅ Implementado |
| Vendedor/01_POS.md | POS — punto de venta | ~9 KB | ✅ Implementado |
| Supervisor/00_ROL_OVERVIEW.md | Rol Supervisor | ~4 KB | ✅ Implementado |
| Bodeguero/00_ROL_OVERVIEW.md | Rol Bodeguero | ~4 KB | ✅ Implementado |
| Reportero/00_ROL_OVERVIEW.md | Rol Reportero | ~4 KB | ⚠️ Parcial |
| Nomina_RRHH/04_Nomina.md | Módulo Nómina (PENDIENTE) | ~10 KB | ❌ Pendiente |
| Nomina_RRHH/05_RRHH.md | Módulo RRHH | ~8 KB | ❌ Pendiente |
| Nomina_RRHH/Areas_Cargos.md | Áreas, Cargos, Horarios | ~5 KB | ❌ Pendiente |
| Cliente/00_ROL_OVERVIEW.md | Portal Cliente (PENDIENTE) | ~6 KB | ❌ Pendiente |
| Sistema/00_ROL_OVERVIEW.md | Módulo Sistema/Audit | ~4 KB | ❌ Pendiente |
| Contabilidad/00_OVERVIEW.md | Contabilidad (PENDIENTE) | ~7 KB | ❌ Pendiente |
| ... (32 archivos .md adicionales) | Detalle sub-módulos | varios | ✅ Implementado |

2.2 Documentos Word y otros archivos

| Documento | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| PMOInformatica — SRS Angel Abril.docx | Documento de requerimientos de software. Cubre módulos: Nómina, Contabilidad, Portal Cliente, MercadoPago, Notificaciones. | ⚠️ Parcial |
| Reporte_Correcciones_Mega_Uni_Store_Mayo2026.docx | 5 bugs documentados y corregidos en sesiones Mayo 2026: vendedor_id→empleado_id, Chart.js SPA, etc. | ✅ Implementado |
| Diagrama_ER.png | Diagrama entidad-relación del sistema. 68 tablas mapeadas. Confirma ausencia de columna vendedor_id. | ✅ Implementado |
| historias_usuario_multistore_v2_ACTUALIZADO.xlsx | 13 hojas, 91 historias de usuario, 373 escenarios. Roles: SA, AD, SU, VE, BO, RE, NR, CF, CL, SI, SE, GA, AU. | ⚠️ Parcial |
| backup.sql | Schema SQL real. 68 tablas + 6 vistas. Fuente de verdad del modelo de datos. | ✅ Implementado |
| mega_uni_store.sql | Schema alternativo/complementario. 74 entidades. Algunas tablas difieren del backup. | ⚠️ Parcial |

3. Inventario de Software Implementado

3.1 Controladores PHP (19 implementados)

| Controlador | Módulo | Rutas aprox. | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| DashboardController | Dashboards multi-rol | 8 | ✅ Implementado |
| AuthController | Login / logout / sesión | 4 | ✅ Implementado |
| PasswordController | Contraseñas (admin + reset) | 6 | ✅ Implementado |
| UsuarioController | CRUD usuarios + roles | 8 | ✅ Implementado |
| TiendaController | CRUD tiendas | 6 | ✅ Implementado |
| ProductoController | CRUD productos + categorías | 10 | ✅ Implementado |
| InventarioController | Stock, ajustes, transferencias | 8 | ✅ Implementado |
| VentaController | POS — punto de venta | 10 | ✅ Implementado |
| CajaController | Apertura/cierre de caja | 6 | ✅ Implementado |
| ClienteController | CRUD clientes | 6 | ✅ Implementado |
| ProveedorController | CRUD proveedores | 6 | ✅ Implementado |
| ComprasController | Órdenes de compra a proveedor | 8 | ⚠️ Parcial |
| EmpleadoController | CRUD empleados | 6 | ✅ Implementado |
| ReporteController | Reportes ventas/inventario | 8 | ✅ Implementado |
| ConfigController | Configuración de tienda | 4 | ✅ Implementado |
| RolController | Gestión de roles y permisos | 6 | ✅ Implementado |
| AuditoriaController | Historial de acciones | 4 | ⚠️ Parcial |
| NotificacionController | Notificaciones internas | 4 | ⚠️ Parcial |
| ApiController | Endpoints JSON para SPA | 10 | ✅ Implementado |

3.2 Modelos PHP (25 de 68 tablas con modelo)

Solo 25 de las 68 tablas de la base de datos tienen un modelo PHP correspondiente. Las 43 restantes pertenecen a módulos pendientes de implementación.

| Modelos existentes (25) | Tablas sin modelo PHP (selección — 43 total) |
| --- | --- |
| Usuario, Rol, UsuarioRol, RolPermiso, Permiso | nomina_conceptos, nomina_liquidaciones, nomina_periodos |
| Tienda, TiendaCliente, Configuracion | contratos, contrato_historial, pila_aportes |
| Producto, Categoria, ProductoTienda | asientos_contables, puc_cuentas, cierres_contables |
| Inventario, MovimientoInventario | presupuestos, ejecucion_presupuestal |
| Venta, VentaDetalle, Pago | areas, cargos, horarios, turnos_empleados |
| Caja, MovimientoCaja | audit_log, sesiones_usuario |
| Cliente, Proveedor, Empleado | puntos_fidelizacion, redenciones |
| OrdenCompra, OrdenCompraDetalle | notificaciones (tabla), plantillas_notif |
| Reporte, Notificacion (modelo) | 6 vistas SQL: v_ventas_resumen, v_inventario_critico... |

3.3 Rutas registradas (~115 grupos en routes/web.php)

| Prefijo de ruta | Descripción | Métodos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| /dashboard/* | Dashboards por rol | GET | ✅ Implementado |
| /auth/* | Login, logout, sesión | GET, POST | ✅ Implementado |
| /usuarios/* | CRUD usuarios | GET, POST, PUT, DELETE | ⚠️ Parcial |
| /tiendas/* | CRUD tiendas | GET, POST, PUT, DELETE | ✅ Implementado |
| /productos/* | CRUD productos | GET, POST, PUT, DELETE | ✅ Implementado |
| /inventario/* | Stock y movimientos | GET, POST | ✅ Implementado |
| /ventas/* | POS + historial | GET, POST | ✅ Implementado |
| /caja/* | Apertura/cierre caja | GET, POST | ✅ Implementado |
| /clientes/* | CRUD clientes | GET, POST, PUT, DELETE | ✅ Implementado |
| /proveedores/* | CRUD proveedores | GET, POST, PUT, DELETE | ✅ Implementado |
| /compras/* | Órdenes de compra | GET, POST | ⚠️ Parcial |
| /empleados/* | CRUD empleados | GET, POST, PUT, DELETE | ✅ Implementado |
| /reportes/* | Generación de reportes | GET, POST | ✅ Implementado |
| /config/* | Configuración sistema | GET, POST | ✅ Implementado |
| /roles/* | Gestión roles/permisos | GET, POST | ✅ Implementado |
| /api/* | Endpoints JSON | GET, POST | ✅ Implementado |
| /nomina/* | Módulo Nómina | — | ❌ Pendiente |
| /contabilidad/* | Módulo Contabilidad | — | ❌ Pendiente |
| /cliente-portal/* | Portal de Clientes | — | ❌ Pendiente |
| /audit-log/* | Trazabilidad de acciones | — | ❌ Pendiente |

4. Comparación Módulo a Módulo: Documentación vs Código

La siguiente tabla mapea cada módulo documentado contra su implementación real. 37 módulos/funcionalidades analizadas.

| Módulo / Funcionalidad | Documentado en | Líneas de código | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación (login/logout/sesión) | CU-01, SA/AD/VE/BO overview |  | ✅ Completo |
| Gestión de contraseñas (2 flujos) | CU-02, SuperAdmin/01_USUARIOS.md |  | ✅ Completo |
| Dashboard SuperAdmin con KPIs reales | 00_SISTEMA_OVERVIEW §6 |  | ✅ Completo |
| Dashboard Admin con Chart.js | 00_SISTEMA_OVERVIEW §6 |  | ✅ Completo |
| Dashboard Supervisor con KPIs | Supervisor/00_ROL_OVERVIEW.md |  | ✅ Completo |
| Dashboard Vendedor (ventas del día) | Vendedor/00_ROL_OVERVIEW.md |  | ✅ Completo |
| Dashboard Bodeguero (stock crítico) | Bodeguero/00_ROL_OVERVIEW.md |  | ✅ Completo |
| Dashboard Reportero | Reportero/00_ROL_OVERVIEW.md |  | ⚠️ Placeholder |
| Dashboard Nómina/RRHH | NR overview |  | ⚠️ Placeholder |
| CRUD Usuarios completo | CU-03, SuperAdmin/01_USUARIOS.md |  | ✅ Completo |
| Vista usuarios/show.php | CU-03 criterio #4 |  | ❌ Bug — 404 |
| Gestión de Roles y Permisos | CU-04, RolController.md |  | ✅ Completo |
| CRUD Tiendas (multitienda) | CU-05, SuperAdmin/02_TIENDAS.md |  | ✅ Completo |
| CRUD Productos y Categorías | Admin/01_INVENTARIO.md |  | ✅ Completo |
| Gestión de Stock e Inventario | Admin/01_INVENTARIO.md |  | ✅ Completo |
| Movimientos de inventario (entradas/sal.) | CU-08 |  | ✅ Completo |
| Alertas stock mínimo | CU-09, Bodeguero/01_STOCK.md |  | ✅ Completo |
| Módulo POS — punto de venta | Vendedor/01_POS.md, CU-10 |  | ✅ Completo |
| Historial y consulta de ventas | Admin/02_VENTAS.md |  | ✅ Completo |
| Apertura y cierre de caja | CU-11, CajaController.md |  | ✅ Completo |
| Pagos múltiples (efectivo/tarjeta) | Vendedor/01_POS.md §3 |  | ✅ Completo |
| CRUD Proveedores | CU-12 |  | ✅ Completo |
| Órdenes de compra a proveedores | CU-13, Compras/01_ORDENES.md |  | ⚠️ CRUD ✅ recep. ❌ |
| Recepción de mercancía (GR) | CU-13 criterio #5 |  | ❌ Pendiente |
| CRUD Clientes | CU-14 |  | ✅ Completo |
| CRUD Empleados | CU-15 |  | ✅ Completo |
| Fidelización — puntos de cliente | CL-PUN-001 |  | ❌ Pendiente |
| Reportes de ventas e inventario | Admin/03_REPORTES.md, CU-16 |  | ✅ Completo |
| Exportación PDF en reportes | CU-16 criterio #4 |  | ❌ Pendiente |
| Módulo Nómina (conceptos, liquidación) | NR-NOM-001 a NR-NOM-010 |  | ❌ Pendiente |
| Áreas y Departamentos | NR overview, BD: areas |  | ❌ Pendiente |
| Cargos y Organigrama | NR overview, BD: cargos |  | ❌ Pendiente |
| Horarios y Turnos laborales | BD: horarios, turnos_empleados |  | ❌ Pendiente |
| Contabilidad — asientos, PUC | CF stories (12), SRS §4.3 |  | ❌ Pendiente |
| Audit Log (trazabilidad) | SA-SES-001 criterio #5 |  | ❌ Pendiente |
| MercadoPago integración | SRS §5.1, SI overview |  | ❌ Pendiente |
| Portal de Clientes autónomo | CL stories (8+), SRS §4.4 |  | ❌ Pendiente |

5. Análisis de la Base de Datos — 68 Tablas + 6 Vistas

5.1 Tablas con modelo PHP (25)

| Tabla BD | Modelo PHP | Controlador | Rutas |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios | Usuario.php | UsuarioController | CRUD + roles |
| roles | Rol.php | RolController | CRUD + permisos |
| usuarios_roles | UsuarioRol.php | RolController | asignación |
| permisos | Permiso.php | RolController | CRUD |
| roles_permisos | RolPermiso.php | RolController | asignación |
| tiendas | Tienda.php | TiendaController | CRUD |
| tiendas_clientes | TiendaCliente.php | ClienteController | asignación |
| configuraciones | Configuracion.php | ConfigController | GET/PUT |
| productos | Producto.php | ProductoController | CRUD + búsqueda |
| categorias | Categoria.php | ProductoController | CRUD |
| productos_tiendas | ProductoTienda.php | InventarioController | stock por tienda |
| inventario | Inventario.php | InventarioController | ajustes |
| movimientos_inventario | MovimientoInv.php | InventarioController | historial |
| ventas | Venta.php | VentaController | POS + historial |
| ventas_detalle | VentaDetalle.php | VentaController | detalle venta |
| pagos | Pago.php | VentaController | múltiples medios |
| cajas | Caja.php | CajaController | apertura/cierre |
| movimientos_caja | MovCaja.php | CajaController | historial |
| clientes | Cliente.php | ClienteController | CRUD |
| proveedores | Proveedor.php | ProveedorController | CRUD |
| empleados | Empleado.php | EmpleadoController | CRUD |
| ordenes_compra | OrdenCompra.php | ComprasController | CRUD parcial |
| ordenes_compra_det | OrdenCompraDet.php | ComprasController | detalle |
| reportes | Reporte.php | ReporteController | generación |
| notificaciones | Notificacion.php | NotifController | básico |

5.2 Tablas SIN modelo PHP (43) — Módulos pendientes

| Grupo / Módulo | Tablas en BD | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Nómina y RRHH | nomina_conceptos, nomina_liquidaciones, nomina_periodos, contratos, contrato_historial, pila_aportes, horas_extras, vacaciones | 🔴 P1 — Alta |
| Estructura Organizacional | areas, cargos, horarios, turnos_empleados, historial_cargos | 🔴 P1 — Alta |
| Contabilidad y Finanzas | asientos_contables, puc_cuentas, cierres_contables, presupuestos, ejecucion_presupuestal, conciliaciones | 🔴 P1 — Alta |
| Auditoría y Seguridad | audit_log, sesiones_usuario | 🟡 P2 — Media |
| Fidelización Cliente | puntos_fidelizacion, redenciones (faltan en backup.sql) | 🟡 P2 — Media |
| Notificaciones (completo) | notificaciones (tabla BD), plantillas_notificaciones, config_notif | 🟡 P2 — Media |
| Portal de Clientes | pedidos_cliente, pedidos_detalle, direcciones_entrega, tracking_pedidos | 🔵 P3 — Baja |
| Integración MercadoPago | pagos_mp, transacciones_mp, webhooks_mp | 🔵 P3 — Baja |

5.3 Vistas SQL definidas (6) — Sin uso desde PHP

⚠️ Las siguientes 6 vistas SQL existen en el esquema pero NINGÚN controlador PHP las consulta actualmente: • v_ventas_resumen — resumen de ventas con totales por tienda y período • v_inventario_critico — productos bajo stock mínimo con datos de proveedor • v_empleados_activos — empleados en servicio con su tienda y cargo • v_caja_movimientos — movimientos de caja consolidados por turno • v_productos_rotacion — análisis de rotación de productos (top sellers) • v_dashboard_admin — métricas agregadas para dashboard administrativo Impacto: Los reportes y dashboards recalculan manualmente lo que ya está en estas vistas. Esfuerzo para aprovecharlas: 1–2 días (refactoring de ReporteController y DashboardController).

6. Historias de Usuario — Cobertura del Excel

El Excel contiene 91 historias de usuario y 373 escenarios distribuidas en 13 hojas por rol. La siguiente tabla muestra la cobertura actual de cada hoja:

| Hoja / Rol | Historias | Escenarios | Implementadas | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SA — Superadministrador | 8 | 35 | 8 | 100% |
| AD — Administrador Tienda | 10 | 42 | 10 | 100% |
| SU — Supervisor | 6 | 26 | 6 | 100% |
| VE — Vendedor | 8 | 34 | 8 | 100% |
| BO — Bodeguero | 6 | 24 | 6 | 100% |
| RE — Reportero | 5 | 20 | 3 | 60% |
| NR — Nómina/RRHH | 10 | 51 | 0 | 0% |
| CF — Contabilidad/Finanzas | 12 | 60 | 0 | 0% |
| CL — Cliente (portal) | 8 | 32 | 1 | 12% |
| SI — Sistema/Notificaciones | 5 | 18 | 2 | 40% |
| SE — Seguridad/Audit | 5 | 16 | 2 | 40% |
| GA — Garantías/Devoluciones | 4 | 11 | 4 | 100% |
| AU — Auditoría | 4 | 4 | 0 | 0% |
| TOTAL | 91 | 373 | 50 | ~55% |

7. Brechas Críticas Identificadas

7.1 Bug activo — usuarios/show.php (404 al ver perfil)

Causa raíz: PasswordController::adminSetPassword() hace redirect("usuarios.show") pero la vista backend/resources/views/usuarios/show.php no existe y la ruta no está registrada en web.php.

Historia afectada: CU-03 criterio #4.

🔧 Solución: 2–4 horas 1. Crear backend/resources/views/usuarios/show.php con datos del usuario 2. Registrar ruta GET /usuarios/{id} en routes/web.php → UsuarioController::show() 3. Agregar método show($id) en UsuarioController.php con PDO query

7.2 Bug corregido en esta sesión — DashboardController::vendedor()

Causa raíz: Las 4 queries del método vendedor() usaban WHERE vendedor_id = :uid pero la columna ventas.vendedor_id NO existe en la base de datos. La relación correcta es ventas.empleado_id → empleados.id → empleados.usuario_id.

Fix aplicado: JOIN empleados e ON e.id = v.empleado_id AND e.usuario_id = :uid en las 4 queries.

7.3 Módulo Nómina/RRHH — Completamente ausente

10 historias de usuario (NR-NOM-001 a NR-NOM-010) y 51 escenarios documentados en el Excel sin ninguna línea de código PHP correspondiente. Las tablas existen en la BD (nomina_conceptos, nomina_liquidaciones, nomina_periodos, etc.) pero no hay controlador, modelo, ni vistas.

📋 Historias pendientes en Nómina: NR-NOM-001: Configuración de conceptos de nómina (salario base, horas extras, bonificaciones) NR-NOM-002: Gestión de contratos laborales (indefinido, fijo, obra-labor) NR-NOM-003: Liquidación quincenal/mensual de nómina con descuentos NR-NOM-004: Aportes a seguridad social — PILA (EPS, AFP, ARL, CCF) NR-NOM-005: Cálculo de horas extras (diurnas, nocturnas, festivos) NR-NOM-006 a NR-NOM-010: Vacaciones, cesantías, primas, liquidación final, certificados ⏱ Estimación: 5–8 días-persona (NominaController + 6 modelos + ~25 vistas)

7.4 Módulo Contabilidad/Finanzas — Completamente ausente

12 historias de usuario (CF) y 60 escenarios documentados en el Excel y en el SRS. Las tablas asientos_contables, puc_cuentas, cierres_contables, presupuestos existen en mega_uni_store.sql pero NO en backup.sql (discrepancia entre esquemas).

⚠️ Discrepancia de esquemas: backup.sql y mega_uni_store.sql no están sincronizados. Antes de implementar Contabilidad, hay que unificar los dos archivos SQL. Estimación total del módulo: 15–20 días-persona (2 desarrolladores, 5–8 sprints)

7.5 Estructura Organizacional (Áreas, Cargos, Horarios)

Las tablas areas, cargos, horarios y turnos_empleados existen en backup.sql pero ningún controlador PHP las gestiona. Son prerequisito del módulo de Nómina para asignar cargos a empleados y calcular turnos.

Esfuerzo: 2–3 días-persona (3 controladores CRUD simples + vistas).

7.6 Audit Log — Tabla existe, nada escribe en ella

La tabla audit_log existe en backup.sql. La historia SA-SES-001 (criterio #5) exige que cada acción sensible quede registrada. Sin embargo, ningún controlador escribe en audit_log. Esto es un riesgo de compliance y trazabilidad.

🔧 Solución: AuditHelper::log($accion, $tabla, $registro_id, $datos_antes, $datos_despues) Llamar desde: UsuarioController, TiendaController, RolController, VentaController, CajaController Estimación: 2 días-persona

7.7 Fidelización de Clientes — Sin tabla ni lógica

La historia CL-PUN-001 documenta el sistema de puntos por venta. No existe la tabla puntos_fidelizacion en backup.sql ni ninguna lógica PHP que acumule o redima puntos al cerrar una venta.

Esfuerzo: 3 días-persona (migración SQL + modelo + trigger en VentaController).

7.8 Vistas SQL no usadas y discrepancia de esquemas

6 vistas SQL están definidas pero ningún controlador las consulta. Adicionalmente, backup.sql (68 tablas) y mega_uni_store.sql (74 entidades) no están sincronizados — 6 tablas de Contabilidad solo aparecen en mega_uni_store.sql.

Riesgo: Los reportes calculan manualmente lo que las vistas ya tienen optimizado.

8. Roadmap — Plan para llegar al 100%

Estimación de esfuerzo para completar los módulos pendientes, ordenados por prioridad:

| # | Tarea | Prioridad | Esfuerzo | Prerequisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fix usuarios/show.php (bug 404) | 🔴 P1 | 0.5 día | — |
| 2 | Aprovechar las 6 vistas SQL en reportes | 🔴 P1 | 1–2 días | — |
| 3 | AuditHelper + escritura en audit_log | 🔴 P1 | 2 días | — |
| 4 | Módulo Áreas y Departamentos (CRUD) | 🔴 P1 | 2 días | — |
| 5 | Módulo Cargos y Organigrama (CRUD) | 🔴 P1 | 2 días | #4 |
| 6 | Módulo Horarios y Turnos (CRUD) | 🔴 P1 | 3 días | #5 |
| 7 | Recepción de mercancía en Compras (GR) | 🔴 P1 | 2 días | ComprasController |
| 8 | Dashboard real para Reportero | 🟡 P2 | 1 día | ReporteController |
| 9 | Dashboard real para Nómina/RRHH | 🟡 P2 | 1 día | #10 |
| 10 | Módulo Nómina completo (5–8 sprints) | 🟡 P2 | 8 días | #4, #5, #6 |
| 11 | Fidelización — puntos de cliente | 🟡 P2 | 3 días | Cliente CRUD |
| 12 | PDF export en Reportes | 🟡 P2 | 2–3 días | ReporteController |
| 13 | Sincronizar backup.sql y mega_uni_store.sql | 🟡 P2 | 1 día | — |
| 14 | Módulo Contabilidad/Finanzas (2 devs) | 🔵 P3 | 15–20 días | #13 |
| 15 | Portal de Clientes autónomo (2 devs) | 🔵 P3 | 10–15 días | Fidelización |
| 16 | Integración MercadoPago | 🔵 P3 | 5–7 días | Ventas, Cliente |
| 17 | Notificaciones completas (email/push) | 🔵 P3 | 3–4 días | #16 |

⏱ Resumen de esfuerzo total estimado: • Correcciones rápidas (P1, items #1–7): ~12 días-persona (1 desarrollador, 2–3 semanas) • RRHH + Nómina (items #8–12): ~16 días-persona (1–2 devs, 3–4 semanas) • Contabilidad + Portal + MercadoPago: ~35–42 días-persona (2 devs, 8–10 semanas) TOTAL para llegar al 100%: ~63–70 días-persona (~3–4 meses con equipo de 2)

9. Resumen Ejecutivo

El núcleo operativo de Mega Uni Store v3 está sólidamente construido: autenticación, gestión multitienda, inventario completo, punto de venta, caja, proveedores, empleados y reportes funcionan correctamente. Se identificaron 19 módulos completamente implementados que cubren el 100% de los casos de uso CU-01 a CU-20 definidos en la documentación.

Sin embargo, el análisis revela que aproximadamente el 45% del sistema total permanece sin implementar. Los módulos de Nómina/RRHH (10 historias), Contabilidad (12 historias), Estructura Organizacional (Áreas, Cargos, Horarios) y el Portal de Clientes están completamente ausentes del código, aunque documentados en el Excel y el SRS.

Se identificaron además 3 bugs/brechas de alta prioridad que afectan la experiencia actual: (1) usuarios/show.php causa 404 al ver perfil de usuario, (2) DashboardController::vendedor() usaba una columna inexistente vendedor_id — corregido en esta sesión, (3) audit_log no recibe escrituras, comprometiendo la trazabilidad.

| ✅ Estado Sólido | ⚠️ Requiere Atención | ❌ Por Construir |
| --- | --- | --- |
| 19 módulos PHP operativos 115 rutas registradas 25 modelos con BD CU-01 a CU-20 100% Chart.js dashboards Sistema multitienda POS y caja funcional Control de inventario Gestión de empleados | 4 dashboards placeholder Bug usuarios/show.php 6 vistas SQL sin usar Compras sin recepción GR Notificaciones básicas Audit log sin escrituras Export PDF pendiente 2 esquemas BD distintos | Módulo Nómina (10 HU) Módulo Contabilidad (12 HU) Áreas, Cargos, Horarios Portal de Clientes (8 HU) Fidelización puntos MercadoPago integración Audit Helper completo 43 tablas sin modelo PHP |

📊 Completitud global estimada: ~55% de la documentación total implementada. Núcleo operativo (POS, inventario, caja, reportes, usuarios, tiendas): ✅ ~100% RRHH completo (nómina, contratos, áreas, cargos, horarios): ❌ 0% Contabilidad y Finanzas: ❌ 0% Portal de Clientes: ❌ ~10% Tiempo estimado para 100%: ~63–70 días-persona adicionales (3–4 meses, 2 desarrolladores)

— Fin del documento — Generado automáticamente | Mayo 2026 —