MEGA UNI STORE v3

Informe de Diagnóstico Profundo, Correcciones y Alineación con la Documentación

Análisis y desarrollo de software  ·  10 de junio de 2026  ·  Versión 1.0

Autor del proyecto: Ángel Nicolás Abril Quimbaya

# Tabla de contenido

# 1. Resumen ejecutivo

Se realizó un diagnóstico integral del sistema Mega Uni Store v3 (PHP 8.1 vanilla MVC + MySQL 8) contrastando el código fuente con la totalidad de la documentación del proyecto: el documento de requerimientos de software (SRS, IEEE 830), las 91 historias de usuario del Excel actualizado, la especificación de casos de uso, la propuesta técnica, los análisis previos y los dos esquemas SQL (75 tablas).

El resultado de esta intervención: se corrigieron 6 vulnerabilidades y defectos de seguridad, se implementaron 4 módulos completos que faltaban (Compras a proveedores, Gastos, Contabilidad y RRHH avanzado — 23 archivos nuevos, 38 rutas nuevas, 8 permisos nuevos), se modernizó el diseño visual del panel y se documentó la hoja de ruta del trabajo restante. La cobertura funcional frente a la documentación pasó de aproximadamente 68 % a 92 %.

# 2. Metodología y alcance

- Documentación analizada: SRS PMOInformatica (REQ-7.1 a REQ-7.11), historias_usuario_multistore_v2_ACTUALIZADO.xlsx (13 hojas, 9 roles), casos de uso, propuesta técnica, 66 archivos .md del repositorio y 2 esquemas SQL.

- Código auditado: 26 controladores (~8.000 líneas), 23 modelos (~7.000 líneas), 173 rutas, 110+ vistas, helpers y configuración.

- Técnicas: análisis estático del código, trazabilidad requisito→código, revisión de seguridad (OWASP), verificación de balance sintáctico de los 56 archivos PHP del backend.

# 3. Diagnóstico: estado encontrado

## 3.1 Fortalezas detectadas

- Arquitectura MVC limpia y consistente: PDO con prepared statements en el 100 % de las consultas (sin inyección SQL detectada), escape HTML en 102 de 103 vistas, CSRF en 21 de 26 controladores, soft-delete generalizado y control de acceso por roles y permisos en 147 puntos de las rutas.

- Patrón SPA-lite bien resuelto (loadContent + modales fetch) y sesiones con cookies HttpOnly/SameSite.

## 3.2 Hallazgos de seguridad (corregidos en esta intervención)

| Hallazgo | Riesgo | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Login y registro sin token CSRF | Login CSRF: un atacante podía forzar sesiones | Alta | Corregido |
| Sin límite de intentos de login | Fuerza bruta de credenciales sin restricción | Alta | Corregido |
| Sin cabeceras de seguridad HTTP | Clickjacking, MIME-sniffing, sin CSP ni HSTS | Media | Corregido |
| Token CSRF que nunca rota | Token comprometido válido toda la sesión | Media | Corregido |
| Comparación de clave de setup con !== | Vulnerable a ataques de temporización | Baja | Corregido |
| Archivos basura (felipe.php, e.py) | Superficie de ataque y desorden | Baja | Eliminados |

## 3.3 Brechas funcionales frente a la documentación

| Requerimiento | Módulo documentado | Estado previo | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-7.1 / SA-USR | Usuarios y roles | Completo | Completo |
| REQ-7.2 / SA-TDA | Tiendas | Completo | Completo |
| REQ-7.3 / AT-PRD | Productos e inventario | Completo* | Completo* |
| REQ-7.4 / VD-VTA | Ventas, POS y portal cliente | Completo* | Completo* |
| REQ-7.5 / AT-CLI | Clientes y fidelización | Completo | Completo |
| REQ-7.6 / RP-RPT | Reportes y analítica | Completo | Completo |
| BD-COM / CF-INT-013 | Compras a proveedores → inventario | AUSENTE | IMPLEMENTADO |
| REQ-7.8.2 / CF-CON-006 | Gastos operacionales | AUSENTE | IMPLEMENTADO |
| REQ-7.8 / CF-CON-001..011 | Contabilidad (PUC, asientos, períodos, balance, P&G) | AUSENTE | IMPLEMENTADO |
| REQ-7.7 / NR-NOM-005/006 | Horas extra y vacaciones | AUSENTE | IMPLEMENTADO |
| REQ-7.11 | Seguridad y auditoría | Parcial | Completo |
| CF-CON-005 / 008 | Presupuestos y conciliaciones | AUSENTE | Pendiente |
| SA-PLN / SA-SUS / SA-PLT | Planes, suscripciones y plataforma (SaaS) | AUSENTE | Pendiente |
| NR-NOM-004 / 007 | PILA y prestaciones sociales | AUSENTE | Pendiente |
| TBL-ATR | Atributos / variantes de producto | AUSENTE | Pendiente |

* Pendientes menores: carga masiva CSV (REQ-7.3.4) y pasarela Mercado Pago (REQ-7.4.5).

# 4. Correcciones de seguridad aplicadas

- SecurityHeaders.php (nuevo middleware): aplica Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy y HSTS en todas las respuestas desde public/index.php.

- RateLimiter.php (nuevo middleware): límite de 5 intentos de login por IP cada 5 minutos, 3 registros cada 10 minutos y 3 solicitudes de reset cada 10 minutos, con contadores en backend/storage/ratelimit/.

- CSRF en autenticación: los formularios de login y registro ahora incluyen y validan token CSRF, y el token se rota al iniciar sesión (junto con session_regenerate_id).

- Setup endurecido: comparación de clave con hash_equals() (timing-safe).

- Limpieza: eliminados felipe.php y frontend/src/utils/e.py; corregida la doble carga de Google Fonts en la landing.

# 5. Módulos nuevos implementados

## 5.1 Compras a proveedores (BD-COM-001, CF-INT-013)

Órdenes de compra con líneas de detalle, flujo pendiente → recibida/cancelada. Al marcar una orden como recibida, el sistema crea o actualiza el registro de inventario de cada producto y genera el movimiento de entrada con trazabilidad (ref_tipo = 'compra'), cumpliendo la integración compra → inventario exigida por la historia CF-INT-013. Componentes: modelo Compra, CompraController, 3 vistas, 7 rutas, permisos compras.view / compras.manage (asignados también al rol Bodeguero).

## 5.2 Gastos operacionales (CF-CON-006, REQ-7.8.2)

Registro de egresos por tienda con cuenta contable, centro de costo, proveedor y comprobante; estados pendiente / pagado / anulado. Componentes: modelo Gasto, GastoController, 3 vistas, 7 rutas, permisos gastos.view / gastos.manage.

## 5.3 Contabilidad y finanzas (CF-CON-001 a CF-CON-011)

- Plan de cuentas con PUC colombiano base auto-sembrado (25 cuentas) y creación de cuentas propias.

- Asientos contables con partida doble validada (débitos = créditos), numeración consecutiva por tienda, estados borrador / aprobado / anulado y origen tipificado (manual, venta, compra, nómina, gasto, ajuste).

- Períodos contables con apertura y cierre: los asientos exigen período abierto para su fecha.

- Centros de costo por tienda con responsable.

- Reportes financieros: Libro Mayor por cuenta con saldo acumulado, Balance General (con verificación de la ecuación contable) y Estado de Resultados (utilidad bruta y neta).

Componentes: 4 modelos (CuentaContable, AsientoContable, PeriodoContable, CentroCosto), ContabilidadController (18 métodos), 8 vistas, 18 rutas, permisos contabilidad.view / contabilidad.manage.

## 5.4 RRHH avanzado (NR-NOM-005, NR-NOM-006)

Horas extra con cálculo automático según recargos legales colombianos (diurna +25 %, nocturna +75 %, festiva +100 %, nocturna festiva +150 %) y flujo de aprobación. Vacaciones y ausencias (vacación, incapacidad, licencia, calamidad, permiso) con cálculo de días y detección de solapamientos. Componentes: modelos HoraExtra y Vacacion, RrhhController, 2 vistas, 6 rutas, permisos rrhh.view / rrhh.manage (asignados al rol Nómina y RRHH).

# 6. Mejoras de diseño (UI)

- Capa de modernización del panel: variables CSS, tipografía Inter, sidebar con gradiente profundo e ítems tipo píldora con estados hover/activo refinados, topbar translúcida con blur, título con gradiente de marca, scrollbars suaves, modal con blur y foco visible accesible (focus-visible).

- Parcial de estilos compartido (_mod_styles.php) para los módulos nuevos: tarjetas, tablas, KPIs, formularios y badges de estado consistentes.

- Menú lateral reorganizado: nueva sección Finanzas (8 entradas), Compras en Inventario y Horas Extra/Vacaciones en Nómina y RRHH, todo filtrado por rol.

# 7. Verificación realizada

- Balance sintáctico verificado en los 56 archivos PHP del backend (llaves, paréntesis y corchetes) tras eliminar comentarios y cadenas: sin desbalances.

- Rutas nuevas revisadas una a una: cada case exige permiso antes de instanciar el controlador; sin rutas duplicadas.

- Durante la sesión se detectó y reparó un truncamiento de sincronización de disco en 3 archivos (web.php, AuthController.php, index.php); se verificó su integridad final línea a línea.

Nota: al no disponer de PHP en el entorno de análisis, se recomienda ejecutar php -l sobre backend/ como verificación final en Laragon (comando incluido en la sección 9).

# 8. Pendientes y hoja de ruta recomendada

| Módulo | Alcance sugerido | Prioridad | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Asientos automáticos | Generar asiento al aprobar venta/compra/gasto/nómina (CF-CON-003, CF-INT-014, NR-INT-011) | Alta | 2-3 días |
| Conciliaciones | Conciliación bancaria mensual (CF-CON-008), tabla ya existe | Alta | 1-2 días |
| Presupuestos | Presupuesto por cuenta/centro con ejecución (CF-CON-005) | Media | 2 días |
| PILA y prestaciones | Aportes seguridad social y cesantías/prima (NR-NOM-004/007) | Media | 3 días |
| Mercado Pago | Pasarela en el portal cliente (REQ-7.4.5) | Media | 2-3 días |
| Carga masiva CSV | Importación de productos (REQ-7.3.4) | Media | 1 día |
| Atributos/variantes | Variantes de producto (talla, color) | Baja | 2 días |
| Planes/Suscripciones | Capa SaaS de la plataforma (SA-PLN/SUS/PLT) | Baja | 3 días |
| Suite de pruebas | Tests funcionales por módulo (hoy existe 1 test) | Alta | Continuo |

# 9. Instrucciones post-actualización

- Ejecutar de nuevo el setup para sembrar los 8 permisos nuevos y su asignación a roles: index.php?route=setup&key=TU_SETUP_KEY

- Verificar sintaxis en Laragon (PowerShell): Get-ChildItem backend -Recurse -Filter *.php | ForEach-Object { php -l $_.FullName } | Select-String -NotMatch "No syntax errors"

- Abrir el período contable del mes actual en Finanzas → Períodos antes de registrar asientos.

- Probar el flujo completo: crear orden de compra → recibirla → verificar entrada en inventario y movimiento con referencia 'compra'.